Día 1 – Setup del proyecto

- Inicializar proyecto con npm init -y.

- Instalar dependencias: express, mongoose, dotenv, nodemon, cors.

- Crear estructura de carpetas: models/, controllers/, routes/, config/.

- Configurar conexión a MongoDB (mongoose.connect).

- Probar servidor con endpoint /api/v1/ping → responde "pong".

✅ Entrega del día: servidor conectado a MongoDB, responde peticiones.

Día 2 – Modelado básico

- Crear modelo Theater (cines).

- Crear modelo Screen (salas, relación con Theater).

- Crear modelo Movie (películas).

- Probar con datos de prueba (Postman o MongoDB Compass).

✅ Entrega del día: BD con modelos base funcionando.

Día 3 – Funciones y asientos

- Crear modelo Showtime (relación con Movie y Screen).

- Crear modelo Seat (asientos de cada función).

- Probar que al crear un Showtime se generen automáticamente los asientos (status: disponible).

✅ Entrega del día: al crear función, ya hay asientos disponibles en BD.

Día 4 – Reservaciones

- Crear modelo Booking (reservación, relación con User, Showtime y Seat).

- Endpoint POST /bookings → reservar asientos.

- Endpoint DELETE /bookings/:id → cancelar reservación (cambia estado del asiento).

✅ Entrega del día: se pueden reservar y cancelar asientos.

Día 5 – Usuarios y seguridad

- Crear modelo User (nombre, email, password, rol).

- Registro (/signup) y login (/login) con JWT.

- Middleware protect → rutas privadas.

- Middleware restrictTo("admin") → admin crea películas/funciones.

✅ Entrega del día: autenticación lista.

Día 6 – API completa y validaciones

- CRUD de películas, cines, salas, funciones.

- Validaciones con express-validator.

- Middleware global de manejo de errores.

✅ Entrega del día: API REST completa y validada.

Día 7 – Frontend inicial (React)

- Crear proyecto con Vite + React + Tailwind.

- Página de cartelera (/movies) consumiendo API.

- Página de detalle de película → muestra funciones.

✅ Entrega del día: se ve cartelera y horarios en frontend.

Día 8 – Reservaciones en frontend

- Página de selección de asientos (/showtime/:id/seats).

- Lógica de ocupar / liberar asientos según reserva.

- Carrito de compra simple.

✅ Entrega del día: frontend ya reserva asientos conectados al backend.

Día 9 – Panel admin

- Página /admin/movies → CRUD de películas.

- Página /admin/showtimes → crear funciones.

- Seguridad: solo admin accede al panel.

✅ Entrega del día: admin maneja la cartelera.

Día 10 – Extras y polish

- Cancelación automática si no pagas en X tiempo.

- Notificación por correo al reservar.

- Deploy de backend (Railway/Render) y frontend (Vercel).

- Documentación con Postman/Swagger.

✅ Entrega final: sistema estilo Cinépolis completo 🎬🍿.